## Slide 1
스크립트언어 중간발표
2014180030 윤영섭

## Slide 2
주제 및 기능
통합 유기동물 검색 시스템
1.지역, 날짜, 종류 별로 검색기능
2.지도연동을 통한 위치확인
3.원하는 정보 이메일 송신기능
4.GUI제작 및 이미지출력

## Slide 3
계획 및 진행현황
주차 | 계획 | 진행 현황 | 비고
1주 (5.6 ~ 5.12) | 동일 데이터 활용 사례 조사 Open API 조사 | 100% | 국가공공데이터 동물보호관리시스템 유기동물 조회 서비스
2주 (5.13 ~ 5.19) | OpenAPI 파이썬 연동 구현 | 100% | Python XML 파싱완료
3주 (5.20. ~ 5.26) | 검색 ,정렬 기능 구현 지역, 날짜, 동물의 종류 별로 검색기능 구현 | 80% | 정렬기능은 생각보다 데이터가 많아서 보류
4주 (5.27 ~ 6.2) | tkinter GUI 구현 | 50% 현재 | 6월2일까지 완성될 예정
5주 (6.3 ~ 6.9) | 메일, 지도 연동 이미지 출력 C/C++연동, 배포 파일제작 |  | 
6주 (6.10 ~ 6.16) |  |  | 

## Slide 4
THANKS